附件1

福建省绿色建筑行动实施方案“十二五”任务分解表

| “十二五”主要任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.新建建筑执行节能强制性标准 |  | 2.大力发展绿色建筑 |  | 3.大力推广 可再生能源 | 4.推进既有建筑节能改造 |  | 5.加强公共建筑节能管理 |
| 福建省“十二五”考核目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能标准执行率达100% |  | 绿色建筑面积达1000万m2 | 2015年末城镇新建绿色建筑比例达20% | 可再生能源建筑应用面积新增3000万m2 | 既有公共建筑节能改造65万m2 | 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造30万m2 | 建立能耗和节能信息统计制度 |
| 设区市和平潭综合实验区分解任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州 | 100% | 200万m2 | 30% | 800万m2 | 10万m2 | 不要求 | 是 |
| 厦门 | 100% | 200万m2 | 30% | 600万m2 | 20万m2 | 不要求 | 是 |
| 漳州 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 泉州 | 100% | 100万m2 | 30% | 500万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 三明 | 100% | 50万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 莆田 | 100% | 100万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 南平 | 100% | 100万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 龙岩 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 5万m2 | 不要求 | 是 |
| 宁德 | 100% | 35万m2 | 20% | 100万m2 | 5万m2 | 10 | 是 |
| 平潭 | 100% | 100万m2 | 20% | 200万m2 | 不要求 | 不要求 | 是 |

附件2

绿色建筑行动百项重点示范工程

| 序号 | 项目名称 | 地市 | 规模及计划投资 | 进度安排 | 主要示范内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿色住宅小区（20项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 建发北湖苑（福州） | 福州 | 建筑面积42.52万㎡，投资34亿元 | 2011年4月开工 2014年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 2 | 福州万科金域花园（1、2号楼） | 福州 | 建筑面积17.38万㎡，投资4.8亿元 | 2012年开工 2015年7月竣工 | 三星级绿色建筑 |
| 3 | 厦门建发·中央湾区E28地块 | 厦门 | 建筑面积18.36万㎡，投资10亿元 | 2011年8月开工 2013年12月竣工 | 二星级绿色建筑设计 |
| 4 | 厦门建发·中央湾区E30地块 | 厦门 | 建筑面积13.82万㎡，投资7.4亿元 | 2012年10月开工 2015年1月竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 5 | 厦门海沧万科城 | 厦门 | 建筑面积51.8万㎡，投资43亿元 | 一期2015年12月底竣工 | 1#楼三星级绿色建筑,其余按 一星级绿色建筑设计 |
| 6 | 厦门万科广场06#地块 | 厦门 | 建筑面积29.05万㎡，投资15亿元 | 一期2015年12月底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 7 | 厦门海沧生态花园住宅工程 | 厦门 | 建筑面积35.8万㎡ ，投资25亿元 | 2013年4月开工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 8 | 泉州中节能·美景家园 | 泉州 | 建筑面积14.25万㎡，投资4.5亿元 | 2012年10月开工 2014年9月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 9 | 中化泉州石化泉州生活区项目 | 泉州 | 建筑面积29．85万㎡，投资18.5亿元 | 2013年12月开工 2015年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 10 | 泉州津汇红树湾区A区 | 泉州 | 建筑面积13万㎡，投资 6亿元 | 2013年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 11 | 云霄建发半山御府 | 漳州 | 建筑面积16.1万㎡，投资10亿元 | 2013年1月开工 2014年9月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 12 | 莆田万科城项目C地块 | 莆田 | 建筑面积18万㎡，投资4.5亿元 | 2013年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 13 | 龙岩万达广场 | 龙岩 | 建筑面积40万㎡ | 2013年7月开工 2014年5月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 14 | 龙岩建发·龙郡 | 龙岩 | 建筑面积12.14万㎡，投资4.2亿元 | 2013年5月开工 2014年11月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 15 | 三明碧桂园 | 三明 | 建筑面积113.9万㎡，投资30亿元 | 2013年底开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 16 | 三明水舞半山郡 | 三明 | 建筑面积42万㎡，投资14亿元 | 2014年一季度开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 17 | 霞浦正阳首府 | 宁德 | 建筑面积13万㎡，投资6亿元 | 2013年10月开工2016年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 18 | 武夷新区南林统建房 | 南平 | 建筑面积11万㎡，投资5亿元 | 2013年1月开工 2014年3月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 19 | 武夷新区赤岸统建房 | 南平 | 建筑面积43万㎡，投资12亿元 | 2013年1月开工 2014年3月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 20 | 平潭竹园安置小区 | 平潭 | 建筑面积13万㎡，投资4.1亿元 | 2012年9月开工 2014年10月竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 二、绿色保障性住房（8项） |  |  |  |  |  |
| 21 | 福州首山丽景一期 | 福州 | 建筑面积37.85万㎡，投资15亿 | 2011年开工 2014年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 22 | 福州鹭岭新苑 | 福州 | 建筑面积16.9万㎡，投资10亿元 | 2014年开工 2015年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 23 | 福州葛屿新苑 | 福州 | 建筑面积15.94万㎡，投资9.24亿元 | 2014年开工 2015年底竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 24 | 厦门洋唐居住区A09地块 | 厦门 | 建筑面积24.38万㎡，投资9.7亿元 | 2011年开工 2016年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 25 | 厦门洋唐居住区A11地块 | 厦门 | 建筑面积16.04万㎡，投资6.3亿元 | 2012年9月开工 2015年9月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 26 | 厦门洋唐居住区B13地块 | 厦门 | 建筑面积10.9㎡，投资4.3亿元 | 2013年7月开工 2016年7月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 27 | 厦门滨海公寓 | 厦门 | 建筑面积26.23万㎡，投资10.3亿元 | 2011年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 28 | 厦门后溪花园 | 厦门 | 建筑面积12.13万㎡，投资5.86亿元 | 2011年开工 2015年竣工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 三、绿色大型公共建筑（15项） |  |  |  |  |  |
| 29 | 兴业银行大厦 | 省属 | 建筑面积12.5万㎡，投资10.6亿元 | 2013年开工 2016年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 30 | 神福商务中心 | 央企 | 建筑面积12.5万㎡，投资11.3亿元 | 2014年2月开工 2016年12月竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 31 | 福建省科技馆（新馆） | 省属 | 建筑面积9万㎡，投资9亿元 | 2013年开工 2015年竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 32 | 福建省住房和城乡建设厅直属事业单位社团综合业务用房（一期） | 省直 | 建筑面积2.87万㎡，投资1.15亿元 | 2014年竣工 | 二星级绿色建筑 |
| 33 | 福州三中教学办公综合楼 | 福州 | 建筑面积2.2万㎡，投资0.9亿元 | 2014年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 34 | 福州市东部新城商务办公楼 | 福州 | 建筑面积32万㎡，投资17.2亿元 | 2011年5月开工 2013年底竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 35 | 福州海峡图书馆 | 福州 | 建筑面积5.8万㎡，投资4亿元 | 2013年开工 2014年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 36 | 福州市规划设计研究院创意设计产业楼 | 福州 | 建筑面积4.1万㎡，投资2亿元 | 2012年7月开工 2014年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 37 | 福州永福设计研发中心 | 福州 | 建筑面积5.8万㎡，投资2.6亿元 | 2011年1月开工 2013年竣工 | 按二星级绿色建筑设计 |
| 38 | 厦门东南国际航运中心总部大厦 | 厦门 | 建筑面积60万㎡，投资55亿 | 2012年12月开工2016年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 39 | 厦门集美万达广场 | 厦门 | 建筑面积15.62万㎡，投资15亿元 | 2011年12月开工 2013年5月竣工 | 一星级绿色建筑 |
| 40 | 中化泉州石化总部大楼 | 泉州 | 建筑面积11．55万㎡，投资12.5亿元 | 2013年12月开工2015年12月竣工 | 按三星级绿色建筑设计 |
| 41 | 福建省泷澄建设集团总部经济大楼（漳州） | 漳州 | 建筑面积3.76万 ㎡，投资3亿元 | 2012年10月开工2014年8月竣工 | 全国建筑业绿色施工示范 |
| 42 | 三明金融商务中心 | 三明 | 建筑面积13万㎡，投资10亿元 | 2014年上半年开工 | 按一星级绿色建筑设计 |
| 43 | 平潭海洋大学 | 平潭 | 建筑面积30万㎡ | 2014年上半年开工 | 可再生能源建筑应用，部分工程按一星或二星级绿色建筑设计 |
| 四、绿色生态城区（6项） |  |  |  |  |  |
| 44 | 福州海峡奥体片区 | 福州 | 生态城区规划11.48平方公里 | 2013年开工 | 绿色建筑规模化应用，低碳、绿色生态城区 |
| 45 | 厦门翔安新城 | 厦门 | 建筑面积200万㎡，投资96亿 | 2012年开工 | 绿色建筑规模化应用，低碳示范城区 |
| 46 | 漳州碧湖生态园 | 漳州 | 总用地4平方公里，总建筑面积350万㎡，投资350亿元 | 2010年开工 | 绿色建筑规模化应用，资源节约型和环境友好型城区 |
| 47 | 三明贵溪洋新区 | 三明 | 总建筑面积230万㎡，投资100亿元 | 2013年底开工 | 绿色建筑规模化应用，绿色、低碳城区示范 |
| 48 | 武夷新区绿色生态城区 | 南平 | 总建筑面积249万㎡，投资55亿元 | 2013年开工 | 绿色建筑规模化应用，绿色、生态、低碳城区示范 |
| 49 | 平潭金井湾片区 | 平潭 | 城市建设用地23.62平方公里，规划居住人口16万人 | 2010年开工 | 绿色建筑规模化应用，按一星、二星级绿色建筑设计 |
| 五、既有建筑节能改造（10项） |  |  |  |  |  |
| 50 | 福建农林大学图书馆节能综合改造项目 | 福州 | 建筑面积3.87万㎡，投资456.7万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 空调节能、照明节能、玻璃节能、节水设备、智能控制等综合改造 |
| 51 | 福州市体育馆修缮改造工程 | 福州 | 建筑面积1.49万㎡，投资2304万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 场地照明、空调系统等改造，室内外装修改造 |
| 52 | 中国人民银行福州中心支行办公建筑中央空调系统节能改造 | 福州 | 建筑面积2.01万㎡，投资200万元 | 2013年5月开工 2013年底竣工 | 运用新型高效冷水机组，冷冻、冷却泵及冷却塔风机变频调速改造，提高中央空调系统运行能效 |
| 53 | 厦门建设大厦节能改造 | 厦门 | 合同能源管理模式，改造面积2.69万㎡，项目金额118万元 | 2014年竣工 | 空调冷凝水回用、水泵变频节能及更换冷水机组、电梯能量回馈装置节能、照明系统节能、完善能量计费系统及外围护系统、能源管理系统 |
| 54 | 厦门会展三期空调模糊控制系统 | 厦门 | 改造面积11.47㎡，投资162万元元 | 2014年竣工 | 空调系统模糊控制，总体节能率达到20% |
| 55 | 三元区沿街立面改造 | 三明 | 建筑面积6万㎡，投资2000万元 | 2014年竣工 | 门、窗节能改造 |
| 56 | 南平市住建局办公楼窗改节能改造项目 | 南平 | 建筑面积0.5万㎡，窗面积0.1万㎡，投资50万元 | 2013年9月开工 2014年3月竣工 | 建筑节能改造示范，节能率＞20% |
| 57 | 漳州市老年人体育活动中心 | 漳州 | 建筑面积0.59万㎡，总投资3750万元 | 2012年9月开工 2014年3月竣工 | 一星级绿色建筑改造 |
| 58 | 福建农林大学节约型校园建设 | 省直 | 投资1794.48万元 | 2013年底完成 | 节能综合改造和节能监管平台 建设 |
| 59 | 福建工程学院节约型校园建设 | 省属 | 投资400万元 | 2013年底完成 | 节能监管平台建设 |
| 六、路灯节能改造（10项） |  |  |  |  |  |
| 60 | 安溪县城区路灯LED改造 | 泉州 | 改造道路长度140公里，2.1万盏路灯LED改造，投资3亿元 | 2012年10月开工2014年竣工 | 路灯LED改造 |
| 61 | 云霄县LED路灯节能改造 | 漳州 | 改造道路长度87公里，投资2160万元 | 2012年5月开工 2015年9月竣工 | 路灯LED改造 |
| 62 | 漳州市常山开发区路灯节能改造 | 漳州 | 改造道路长度26公里，投资800万元 | 2013年8月开工 2014年4月竣工 | 采用合同能源管理，路灯LED 改造 |
| 63 | 漳浦县路灯节能改造 | 漳州 | 改造道路长度12公里，1268杆，投资2400万元 | 2013年底开工 2014年上半年完成 | 路灯LED改造 |
| 64 | 莆田市城厢区路灯节能改造 | 莆田 | 改造道路长度4公里，投资120万元 | 在建 | 采用合同能源管理，路灯LED 改造 |
| 65 | 武夷山市百花路LED路灯系统改造 | 南平 | A、改造B段共334盏，投资150万元 | 2013年3月 2014年1月竣工 | 合同能源管理模式、节能降耗、单灯控制 |
| 66 | 将乐县城区道路路灯节能改造项目 | 三明 | 府前路、滨河南北路等道路节能灯4380盏，投资3000万元 | 2014年开工 2015年竣工 | 路灯节能改造 |
| 67 | 福鼎市城区太姥大道、海口路等主干线改造 | 宁德 | 改造路灯1205盏，投资361.5万元 | 2013年11月开工 2014年11月竣工 | 路灯节能改造 |
| 68 | 周宁县桥南街税务局至三中段路灯节能改造 | 宁德 | 改造路灯573盏，投资320万元 | 2013年6月开工 2013年10月竣工 | 路灯LED改造 |
| 69 | 平潭西航路路灯改造 | 平潭 | 改造道路长度2.1公里，投资183万元 | 2013年开工 | 路灯LED改造 |
| 七、村镇太阳能应用（11项） |  |  |  |  |  |
| 70 | 永安市小陶镇五一村、美坂村、镇中心小学太阳能热水应用 | 三明 | 建筑面积5.1万㎡，投资315.15万元 | 在建，2013年底 竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 71 | 永安市曹远镇太阳能热水建筑应用（永安市市第六医院） | 三明 | 建筑面积5700㎡，太阳能集热面积200㎡，投资40万元 | 在建，2013年底 竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 72 | 平潭流水小城镇商业服务中心 | 平潭 | 建筑面积5000㎡ | 2014年开工 | 太阳能生活供水系统 |
| 73 | 南安市水头镇海联创业园太阳能热水应用 | 泉州 | 建筑面积17万㎡，投资7.5亿元 | 2012年开工 2017年竣工 | 太阳能热水、发电系统 |
| 74 | 南靖县靖城镇太阳能热水应用 | 漳州 | 安装5000户，投资2500万元 | 2014年开工 2015年竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 75 | 漳州岩溪镇路灯节能改造（省道207线） | 漳州 | 省道207线岩溪段18.2公里路灯节能改造，投资400万元 | 2014年上半年开工 | 路灯节能改造 |
| 76 | 莆田华亭镇涧口村新建小区太阳能热水应用 | 莆田 | 安装194户，建筑面积7.3万多㎡，投资100万元 | 2013年开工 2014年4月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 77 | 福州旗山镇森林温泉度假村 | 福州 | 建筑面积5.4万㎡，投资2亿元 | 2013年1月开工 2013年底竣工 | 太阳能热水和水源热泵系统 |
| 78 | 南平市大横镇葫芦丘村太阳能热水应用 | 南平 | 安装100户，投资250万元 | 2014年3月开工 12月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 79 | 连城县新泉镇太阳能热水应用 | 龙岩 | 安装100户，投资200万元 | 2014年1月开工 12月竣工 | 太阳能生活供水系统 |
| 80 | 武平县城厢镇、武东乡、东堡镇太阳能路灯建设 | 龙岩 | 安装300盏，投资150万元 | 2013年开工 2014年竣工 | 太阳能生活供水系统用 |
| 八、城市可再生能源建筑应用（20项） |  |  |  |  |  |
| 81 | 中茵“上城美域”公租房（福州） | 福州 | 建筑面积2.55万㎡，投资7650万元 | 2011年8月开工 2014年2月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 82 | 黄山新城（福州） | 福州 | 建筑面积23.55万㎡，投资3.5亿元 | 2012年6月开工 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 83 | 福州海峡奥林匹克体育中心 | 福州 | 建筑面积9.94万㎡，投资36亿元 | 2011年11月开工 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 84 | 福建师范大学附属中学学生宿舍楼1#、2# | 福州 | 建筑面积5080㎡，投资2500万元 | 2013年3月开工 2014年5月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 85 | 厦门大学翔安校区游泳馆 | 厦门 | 建筑面积11.22万㎡，集热器总面积6000㎡，可再生能源投资900万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 86 | 厦门大学翔安校区汉语国际推广南方基地学公寓 | 厦门 | 建筑面积11.79万㎡，集热器面积7000㎡，可再生能源投资1000万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 87 | 厦门大学翔安校区国际学术交流中心 | 厦门 | 建筑面积2400㎡，集热器面积1000㎡，可再生能源投资200万元 | 2012年12月开工2013年10月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 88 | 厦门观海澜庭太阳能热水站项目 | 厦门 | 建筑面积5.49万㎡，集热器面积232㎡，总投资195万元 | 2014年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 89 | 华侨大学厦门校区学生宿舍莲苑1、2号楼 | 厦门 | 建筑面积2.1万㎡，投资7400万元，其中太阳能、空气能热水工程400万元 | 2014年1月开工 2014年8月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 90 | 泉州市中医联合医院太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积8.88万㎡，太阳能集热器应用面积2552㎡，投资539.13万元 | 2013年9月开工 12月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 91 | 泉州锦江国际大酒店地表水地源热泵系统及太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积10.8万㎡，太阳能集热器应用面积470㎡，投资3600万元 | 2013年10月开工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 92 | 泉州市第五中学(城东学园)宿舍综合楼太阳能热水系统 | 泉州 | 建筑面积4.26万㎡，投资300万元 | 2013年7月安装 11月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 93 | 连城县城市可再生能源示范 | 龙岩 | 姑田卫生院建筑面积0.24万㎡，投资18万元；连城县医院4.6万㎡，投资1260万元 | 2013年2月开工 2014年11月竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 94 | 南平市延平区东岭村春晓商住小区一期 | 南平 | 建筑面积6.4万㎡，投资1.5亿元 | 2013年10月开工 2015年底竣工 | 太阳能光热建筑一体化 |
| 95 | 福州振源科技大厦分布式光伏发电站 | 福州 | 装机容量50KW，投资100万元 | 2013年9月开工 2013年底竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 96 | 福州万象城 | 福州 | 装机容量2000KW，投资1800万元 | 2014年初开工 2014年底竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 97 | 南安市分布式光伏发电项目 | 泉州 | 装机容量20MW，投资1.7亿元 | 2014年1月开工 2015年12月竣工 | 屋顶分布式光伏发电系统 |
| 98 | 石狮市高新技术产业开发区光伏建筑示范项目工程 | 泉州 | 装机容量20MW，投资2.5亿元 | 2014年1月开工 2015年12月竣工 | 分布式光伏发电系统 |
| 99 | 平潭商务营运中心7#楼 | 平潭 | 建筑面积9.7万㎡，总投资6亿元 | 2012年5月开工 2014年底竣工 | 地源热泵应用 |
| 100 | 周宁汇丰豪景住宅小区工程 | 宁德 | 建筑面积2.98万㎡，投资5900万元 | 2012年12月开工 2015年4月竣工 | 地源热泵应用 |